# Pack2U 시트-웹 브리지 설계

## 1. 목표

- 병행 운영 기간(3~6개월) 동안 시트와 웹 간 데이터 정합성을 유지한다.

- 시트 편집/자동화 결과를 웹으로 수집하고, 웹 확정 상태를 시트에 역반영한다.

## 2. 동기화 방향

## 2.1 Inbound (시트 -> 웹)

- 대상:

  - 배포시트 발주 및 송장조회의 주문/상태/송장

  - 통합 발주 DB 집계 데이터

  - 업체등급단가매핑 마스터

- 방식:

  - 주기성 Pull(5~10분) + 변경해시 기반 증분 적재

  - 기존 Apps Script 트리거 결과를 이벤트 로그 시트에 함께 기록

## 2.2 Outbound (웹 -> 시트)

- 대상:

  - 상태 확정(취소/반품/송장확정)

  - 월마감 키/요약/보정 메타

  - 업체코드(CUST_CD) 및 매핑 정정

- 방식:

  - 웹 큐 기반 Push 작업

  - 실패 시 재시도(지수 백오프)

## 3. 권위(SoT) 규칙

- 단가/상품: 초기에는 시트 허브가 권위, 이후 웹 권위 전환

- 업체코드(CUST_CD): 항상 매핑 마스터가 권위

- 주문 상태:

  - 병행 초반: 시트 변경 우선 수용

  - 병행 후반: 웹 승인 상태 우선, 시트는 반영 채널

## 4. 충돌 규칙

- 동일 주문 라인에서 양쪽 수정 발생 시:

  - order_line_uuid 동일 여부 확인

  - updated_at 비교

  - 상태 전이 우선순위 적용

    - 취소/반품 확정 > 발송완료 > 접수대기

- 충돌 발생 시 BRIDGE_CONFLICT_DETECTED 이벤트 생성 및 운영자 큐 적재

## 5. 증분 동기화 키

- 업체: cust_cd, deployment_file_id

- 주문: legacy_unique_id + order_line_uuid

- 월마감: month_key (ARCHIVE_MONTH:YYYY-MM) + 업체 키

## 6. 브리지 테이블(권장)

- bridge_sync_cursor

  - source_type (sheet/web)

  - scope (vendor/orders/invoice/settlement)

  - cursor_value (row/version/hash/time)

  - updated_at

- bridge_sync_events

  - event_id, event_type, entity_key, payload_json, status, retry_count, created_at

- bridge_conflict_queue

  - entity_key, sheet_value, web_value, rule_applied, resolved_by, resolved_at

## 7. 운영 흐름

- 업체등급단가매핑 동기화

- 배포시트 주문 증분 수집

- 웹 검증/정규화

- 업로드/송장/정산 처리

- 결과를 시트 역반영

- diff 리포트 생성

## 8. 장애/복구 전략

- 장애 유형:

  - 권한 오류(IMPORTRANGE/Apps Script)

  - 쿼터 초과

  - 파일 접근 실패

- 복구:

  - 재시도 큐 + 데드레터 큐

  - source snapshot 보존 후 재처리

  - 복구 모드에서 읽기만 수행 후 쓰기 재개

## 9. 단계별 전환 스위치

- bridge.read_enabled

- bridge.write_enabled

- bridge.web_wins_status

- bridge.block_on_missing_custcd

## 10. 초기 구현 체크리스트

- 시트 파서 모듈(업체/주문/송장/월마감)

- 브리지 이벤트 스키마

- 충돌 규칙 엔진

- 재시도/데드레터 큐

- 일일 diff 리포트(건수, 금액, 상태)