# Pack2U 운영 표준화(메타/로그/에러코드) 적용 계획

## 1. 목적

- 현재 시트 자동화에서 분산된 메타/알림 문자열을 웹 이관 가능한 표준 이벤트 체계로 정리한다.

- 장애 원인 파악 시간(MTTR)을 줄이고 자동 리포팅 기반을 만든다.

## 2. 메타 표준 스펙

## 2.1 배포시트 메타

- AA1: 업체명 표시값

- AB1: CUST_CD (식별 기준)

- AC1: 배포시트 파일 ID

- AD1: 시트 스키마 버전

- AE1: 배포 타입(standard|consumer)

- AF1: 소비자 할인율(5/8/10)

- AG1: 공지 스크립트 설치 마크

## 2.2 월마감 메타

- AZ1: ARCHIVE_MONTH:YYYY-MM

- 탭명 변경 여부와 무관하게 월탭 식별에 사용

## 2.3 운영 커서/성능 메타 (ScriptProperties)

- VENDOR_UPDATE_CURSOR_INDEX

- VENDOR_UPDATE_AVG_MS_PER_FILE

- 구현됨: VENDOR_UPDATE_LAST_SUCCESS_AT, VENDOR_UPDATE_LAST_ERROR_AT, VENDOR_UPDATE_LAST_ERROR_CODE (배포 시트 순차 업데이트)

- 구현됨: ARCHIVE_LAST_SUCCESS_AT, ARCHIVE_LAST_ERROR_AT, ARCHIVE_LAST_ERROR_CODE (월마감 이동·당월 빈 탭 배치)

## 3. 로그 표준

## 3.1 실행 로그 시트

- 시트명: 업데이트실행로그

- 필드:

  - 실행시각, 실행모드, runLimit, 대상탐색, 업데이트성공, 일반, 소비자, 구버전메타, 메타갱신, DC율보정, CUST_CD동기화, 이어처리필요, 오류건수, 에러코드, 메시지

- 시트명: 자동화실행로그 (월마감 아카이브·당월 빈 탭 등 허브 로컬 배치)

- 필드: 실행시각, 작업유형, 성공, 에러코드, 메시지

## 3.2 이벤트 로그 규격(웹 이관용 JSON)

- event_code

- severity (INFO|WARN|ERROR|FATAL)

- entity_type (vendor|order|invoice|settlement|upload)

- entity_key (cust_cd, order_line_uuid 등)

- source (sheet|script|web)

- message

- context_json

- occurred_at

## 4. 에러코드 체계 (권장)

- 매핑/식별

  - MAP_MISSING_CUSTCD

  - MAP_FILEID_CONFLICT

  - MAP_VENDOR_AMBIGUOUS

- 동기화/브리지

  - BRIDGE_CURSOR_INVALID

  - BRIDGE_CONFLICT_DETECTED

  - BRIDGE_WRITEBACK_FAIL

- 업로드

  - UPLOAD_VALIDATION_FAIL

  - UPLOAD_RETRY_EXCEEDED

  - UPLOAD_IDEMPOTENCY_CONFLICT

- 월마감

  - ARCHIVE_MONTH_TAB_MISSING

  - ARCHIVE_MONTH_KEY_CONFLICT

  - ARCHIVE_LAYOUT_INVALID

- 시트/권한

  - SHEET_ACCESS_DENIED

  - SHEET_QUOTA_EXCEEDED

  - SCRIPT_TRIGGER_DUPLICATED

## 5. 적용 순서

- 신규 코드부터 문자열 알림에 event_code 병기

- 핵심 함수(updateAllVendorSheets, archivePastOrders, 업로드 함수)에 코드 적용

- 에러코드-운영조치 매핑표 작성

- 주간 리포트에 코드별 건수 자동 집계

## 6. 운영 조치 매트릭스(요약)

- MAP_*: 매핑 시트 확인 후 6단계/6-1 재실행

- BRIDGE_*: 커서 리셋/재동기화/충돌 큐 처리

- UPLOAD_*: 재시도 큐/수동 재전송/원천 데이터 검증

- ARCHIVE_*: 5-1 보정/5-2 생성/메타키 재기록

## 7. 완료 조건

- 핵심 배치 함수 80% 이상이 표준 에러코드 출력

- 실행 로그 시트 2주치 누락 없이 적재

- 코드별 대응 절차 문서화 완료(SOP 반영)