# Pack2U 전환 게이트 및 롤백 기준 (Go/No-Go)

## 1. 목적

- 웹 단일화 전환 시점을 수치 기반으로 판단하고, 실패 시 즉시 복귀 절차를 표준화한다.

## 2. 단계별 게이트

## Gate A (Phase1 -> Phase2)

- 조건:

  - 데이터 모델/키 정책 문서 승인

  - 브리지 PoC에서 샘플 3업체 동기화 성공

  - CUST_CD 누락 0건

- No-Go 시 조치:

  - 매핑 정비 후 재검증

## Gate B (Phase2 -> Phase3)

- 조건:

  - 읽기 대시보드와 시트 집계 diff ±0.5% 이내(10영업일)

  - 브리지 오류율 1% 미만

  - 운영팀 “조회 품질 OK” 승인

- No-Go 시 조치:

  - 웹 조회만 유지, 입력 이관 연기

## Gate C (Phase3 -> Phase4)

- 조건:

  - 웹 입력 기능 사용 비율 70% 이상

  - 충돌건 중 미해결 0건

  - 송장/상태 전환 SLA 충족(30분 내 95%)

- No-Go 시 조치:

  - 웹 입력 범위를 제한하고 시트 우선 유지

## Gate D (Phase4 -> Phase5)

- 조건:

  - 이카운트 업로드 성공률 98% 이상(2주)

  - 업로드 멱등 충돌 0건

  - 월정산 결과 diff ±0.3% 이내

- No-Go 시 조치:

  - 업로드만 시트 fallback 허용

## Gate E (최종 Cutover)

- 조건:

  - 3주 연속 핵심 KPI 충족

  - S1 장애 0건, S2 장애 주당 2건 이하

  - 운영/관리자 승인 완료

## 3. 롤백 트리거

- 즉시 롤백(S1):

  - 업로드 전면 실패

  - 주문 누락/중복 대량 발생

  - CUST_CD 매칭 오류로 회계 영향 발생

- 조건부 롤백(S2):

  - 특정 업체군 반복 장애

  - 브리지 충돌 누적(당일 10건 이상)

## 4. 롤백 레벨

- L1 (기능 롤백): 웹 쓰기 중지, 읽기 유지

- L2 (도메인 롤백): 업로드/정산만 시트 복귀

- L3 (전체 롤백): 시트 단독 운영 복귀, 웹은 모니터링 전용

## 5. 롤백 실행 절차 (30분 내)

- Incident 선언(S1/S2 구분)

- 브리지 쓰기 비활성화(bridge.write_enabled=false)

- 운영 공지(영향 범위/복구 ETA)

- 시트 fallback 메뉴 실행(업로드/발주 경로 복귀)

- 데이터 무결성 점검(diff 리포트)

- 재발 방지 항목 등록

## 6. 복구(Forward fix) 조건

- 원인 패치 완료

- 동일 시나리오 재현 테스트 통과

- 파일럿 업체 1일 재검증 성공

- 승인 후 단계적 재개(업체군 20% -> 50% -> 100%)

## 7. 의사결정 매트릭스

- 승인권자:

  - 운영 리드: L1 결정

  - 시스템 오너: L2 결정

  - 대표/총괄: L3 결정

- 기록:

  - 사고번호, 영향건수, 손실추정, 조치, 재발방지

## 8. 체크리스트 (Cutover Day)

- 브리지/큐 대기 0건 확인

- 매핑 시트 CUST_CD 누락 0건 확인

- 자동예약 트리거 상태 확인

- 업로드 테스트 1건 성공

- 롤백 스위치 위치 운영팀 공유

- 종료 후 24시간 집중 모니터링 계획 배포