# 이카운트 동기화 종합 점검 리포트

- 작성일: 2026-04-22

- 대상: f:\Pack2U_상품정보sheet\ 내 이카운트 연동 전체 (backup 제외)

- 관점: 구조 / 보안(Security) / 신뢰성(Reliability) / 성능(Performance)

- 상태: 진단 완료, 수정 작업 대기 중

## 1. 전체 구조 요약

### 파일 구성 (11개, API 미호출 필터 포함)

| 파일 | 역할 |
| --- | --- |
| ecount.gs | Zone 조회 + OAPILogin + 풀 동기 체인(ecountStep1~4) + fetchWithRetry |
| moveToEcount.gs | 이카운트 캐시시트 → 상품정보 매핑/재고 병합 |
| fetchItem.gs | 선택 품목만 배치 갱신 |
| pushToEcount.gs | 엑셀 → 이카운트 상태/재고 역전송 |
| sendItem.gs | 품목등록,변경 → SaveBasicProduct |
| sendSales.gs | 판매전표입력 → SaveSaleSlip |
| sendPurchase.gs | 구매발주입력 → SavePurchaseOrder |
| sendInventory.gs | 재고조정 → SaveInventoryAdjustIn/Out |
| salesUploadFromIntegratedOrders.gs | 통합발주 → 그룹 판매 POST + 로그 |
| sendCommon.gs | 날짜(_formatDate) / 창고코드(getWarehouseCode) |
| ecountUploadFilter.gs | 필터 전용(API 미호출) |

### API 연동 방식

- Zone: POST https://oapi.ecount.com/OAPI/V2/Zone — body {COM_CODE} → Data.ZONE

- Login: POST https://oapi{zone}.ecount.com/OAPI/V2/OAPILogin — {COM_CODE, USER_ID, ZONE, API_CERT_KEY, LAN_TYPE} → Data.Datas.SESSION_ID

- 업무 호출: https://oapi{ZONE}.ecount.com/OAPI/V2/...?SESSION_ID=... + JSON body

### 트리거/스케줄

- 일일: 04시 runDailyEcountBatch, 06시 runDailyHubBatch (ecount.gs:358-381)

- 통합 판매: 10시/14시 runIntegratedSalesUploadScheduled (salesUploadFromIntegratedOrders.gs:22-36)

## 2. 발견 사항 (심각도별)

### 🔴 Critical - 보안

#### S1. 이카운트 자격정보 소스 하드코딩

- 위치: ecount.gs:1-4

let userId = 'PACK****';

let apiCertKey = '4217****';

let comCode = '1763****';

let lanType = 'ko-KR';



- 위험: Git/저장소/백업에 평문 키 노출. 유출 시 이카운트 DB 전체 접근 가능

- 조치: PropertiesService.getScriptProperties()로 이관

#### S2. Gemini API 키 하드코딩

- 위치: geminiChat.gs:5 var GEMINI_API_KEY = "AIza****";

- 조치: 동일 방식으로 ScriptProperties 이관

#### S3. debugEcountAPI 응답 전체 UI 노출

- 위치: pushToEcount.gs:271-302

- 위험: 세션ID/내부메시지가 ui.alert로 덤프

- 조치: HTTP 코드 + Status + 짧은 요약만 UI, 상세는 Logger.log

#### S4. sendItem.gs 세션 키 부분일치 삭제

- 위치: sendItem.gs:18-26

if (keys[k].toLowerCase().indexOf("session") !== -1) {

props.deleteProperty(keys[k]);

}



- 위험: "session"이 포함된 무관한 설정 키도 삭제됨

- 조치: 명시적 키 화이트리스트만 deleteProperty

### 🟡 High - 신뢰성 (업무 사고 직결)

#### R1. Status === "200"만 보고 FailCnt/부분실패 무시 ⭐ 최우선

- 위치: sendSales.gs:133-151, sendPurchase.gs:130-149, sendInventory.gs:136-155, salesUploadFromIntegratedOrders.gs:332-365

- 시나리오:

  - 10건 묶어 전송 → HTTP 200 + Data.FailCnt: 3 응답

  - 현재: ✅성공으로 기록 → buildUploadedKeyMap_에 SUCCESS

  - 다음 실행: "이미 업로드됨"으로 제외 → 실패 3건은 영원히 이카운트에 반영 안 됨

- 조치: 공통 evaluateEcountResponse_(result) 판정 함수. 규칙: HTTP 200 AND Status === "200" AND Data.FailCnt === 0 AND !result.Error. ResultDetails에서 라인별 메시지 추출해 시트에 기록

- 정책 결정 필요: 통합판매 그룹 10건 중 3건 실패 시

  - (a) 그룹 전체 FAIL 기록 → 다음 실행 10건 재시도 (안전, 3건 중복 가능)

  - (b) 성공 7건만 SUCCESS, 실패 3건만 재시도 (라인별 식별자 필요)

  - 권장: (a) 먼저, (b)는 응답 구조 파악 후 점진 이관

#### R2. LockService 없음 → 이중 전송 가능

- 범위: 전 전송/업로드 함수

- 시나리오: 스케줄(10시/14시) + 수동 실행 겹침 → 동일 orderLineKey가 일시적으로 둘 다 "미전송"으로 보여 이카운트에 중복 전표

- 조치: 진입부 LockService.getScriptLock().tryLock(10000) + try/finally로 해제 보장

#### R3. 전송 경로에 fetchWithRetry 미적용

- 위치: sendSales/Purchase/Inventory/Item.gs, pushToEcount.gs, salesUploadFromIntegratedOrders.gs

- 위험: 일시 오류(429/5xx/timeout)가 영구 실패로 기록

- 조치: 기존 ecount.gs의 fetchWithRetry 재사용 또는 공통 래퍼

#### R4. 배치 중간 세션 만료 시 재로그인 없음

- 위치: sendSales.gs:30-38 등 시작 시 1회 login() → 전 배치 동일 SESSION_ID

- 조치: 세션 만료 응답 감지 → login() 재실행 후 1회 재시도

#### R5. SESSION_ID encodeURIComponent 불일치

- 위치: sendItem/Sales/Purchase/Inventory.gs는 raw 삽입, salesUploadFromIntegratedOrders.gs:294-299는 encodeURIComponent

- 조치: 전 경로 encodeURIComponent 일관화

#### R6. pushToEcount 재고 조회에서 Result[0]만 사용

- 위치: pushToEcount.gs:133-146

- 시나리오: 첫 행이 다른 품목이면 currentQty=0으로 오인 → 차액 과대/과소 조정

- 조치: resArr.find(r => r.PROD_CD === item.code)로 정확 매칭

#### R7. catch (e)에서 e.message 은닉

- 위치: sendPurchase.gs:165-168, sendInventory.gs 동일

- 참고: sendItem.gs:175-178은 제대로 e.message 포함

- 조치: sendItem 수준으로 통일

#### R8. fetchItem.processEcountBatch 일부 실패해도 success: true

- 위치: fetchItem.gs:127-172

- 조치: pD.Status/FailCnt 검사 + 실제 갱신 건수만 updatedCount 반영

#### R9. 중복 방지가 로그 시트 SUCCESS에만 의존

- 위치: salesUploadFromIntegratedOrders.gs:444-453

- 시나리오: 로그 시트를 비우면 이미 이카운트에 올라간 전표 재전송 가능

- 조치: 주문라인키를 PropertiesService에도 이중 기록 + 월 단위 롤오버

#### R10. 실행 로그에 API 응답 덤프

- 위치: fetchItem.gs:133-136 console.log(JSON.stringify(mP))

- 조치: 제거

#### R11. archiveMonthlySettlementSnapshot 빈 catch

- 위치: salesUploadFromIntegratedOrders.gs:670-674

- 조치: 최소 Logger / logSystemError / toast

### 🟢 Performance (ROI 상위)

#### P1. pushToEcount 품목마다 fetch + 400ms sleep [큼]

- 위치: pushToEcount.gs:91-203

- 영향: 100건이면 최소 100회 API + 40초 sleep → 6분 제한 취약

- 조치: 재고 조회는 PROD_CD 묶음 1회 조회 후 Map으로 차액 계산, 상태는 BulkDatas 배열로 배치

#### P2. sendItem.gs 행마다 fetch (ProductList에 1개만) [큼]

- 위치: sendItem.gs:77-128

- 조치: 한 요청의 ProductList에 여러 품목 담아 1회 POST (이카운트 표준)

#### P3. fetchItem.gs 코드당 API + 시트 선형 탐색 [큼]

- 위치: fetchItem.gs:95-126

- 조치: PROD_CD → rowIndex Map 1회 구축 후 O(1) 갱신

#### P4. 호출마다 verifyZoneAPI() + login() 2회 선행 [중간, 모든 전송에 영향]

- 조치: CacheService 8~9분 TTL로 ZONE/SESSION_ID 공통 캐시. 401/세션 만료 시 재발급

#### P5. 통합판매 허브 "Y" 마킹 행마다 setValue [중간]

- 위치: salesUploadFromIntegratedOrders.gs:755-760

- 조치: 열 단위 배열 구성 후 setValues 1회

#### P6. ecountStep4 고정 10초 sleep [작음]

- 위치: ecount.gs:280-284

- 조치: 필요 시에만 조건부 sleep 또는 짧은 폴링

## 3. 권장 작업 순서 (의존성 기반)

1단계 (전면 방지막)

├── S1+S2  API키 ScriptProperties     [20분, 사전 값 세팅 필수]

├── R2     LockService 도입            [25분]

└── R1     FailCnt 통합 판정           [40분]  ⭐ 핵심

2단계 (안전망 강화)

├── S3+S4  디버그 노출·세션키 안전     [10분]

├── R5~R8  소형 신뢰성 묶음            [40분]

└── R10+R11 로그/빈 catch 제거         [5분]

3단계 (성능 기반)

└── P4     세션 캐시 공통화            [30분]  ← R3+R4 전 선행

4단계 (성능 본격)

├── R3+R4  fetchWithRetry + 재로그인   [45분]

├── P1+P2  품목 배치                   [60분]

└── P3+P5+P6 잔여 성능                 [40분]

5단계 (멱등성 보강)

└── R9     이중 중복방지 기록          [20분]



총 예상 시간: 약 5~6시간 순 작업 + 테스트/검증 별도

## 4. 사전 결정이 필요한 정책

### 4-1. R1 정책 — 부분 실패 시 처리 방식

- (a) 그룹 전체 FAIL 기록 → 다음 실행에서 재시도. 안전하지만 이미 성공한 건은 이카운트에 중복 가능

- (b) 성공 라인만 SUCCESS 기록, 실패 라인만 재시도. 이카운트 응답의 라인별 식별자 구조 파악 필요

- 권장: (a) 먼저 도입 → 응답 구조 분석 후 (b) 점진 이관

### 4-2. S1 이관 시점

- ScriptProperties 값을 먼저 저장 → 코드 배포 → 검증 → 하드코딩 제거

- 순서 어기면 전 이카운트 기능 중단 위험

### 4-3. R9 중복방지 강화 범위

- 주문라인키를 PropertiesService에 월 단위로 누적 기록

- 월 롤오버 시 이전 달 데이터는 정산 스냅샷에만 보관

## 5. 진행 옵션

- 옵션 A: 1단계만 (가장 위험한 구멍 3개, 약 1.5시간)

- 옵션 B: 1+2단계 (안전망 완성, 약 2시간)

- 옵션 C: 1~3단계 순차 (안전망+세션캐시 기반, 약 3시간)

- 옵션 D: 전체 — 정책 결정(R1 a/b)과 S1 사전세팅부터

- 옵션 E: 특정 항목만 골라서

## 6. 참고 파일/행 인덱스

| ID | 파일 | 행 |
| --- | --- | --- |
| S1 | ecount.gs | 1-4 |
| S2 | geminiChat.gs | 5 |
| S3 | pushToEcount.gs | 271-302 |
| S4 | sendItem.gs | 18-26 |
| R1 | sendSales.gs | 133-151 |
| R1 | sendPurchase.gs | 130-149 |
| R1 | sendInventory.gs | 136-155 |
| R1 | salesUploadFromIntegratedOrders.gs | 332-365 |
| R2 | 전 전송/업로드 함수 | - |
| R3 | ecount.gs fetchWithRetry | 447-468 |
| R4 | sendSales.gs 로그인 | 30-38 |
| R5 | sendItem/Sales/Purchase/Inventory.gs | - |
| R6 | pushToEcount.gs | 133-146 |
| R7 | sendPurchase.gs | 165-168 |
| R8 | fetchItem.gs | 127-172 |
| R9 | salesUploadFromIntegratedOrders.gs | 444-453 |
| R10 | fetchItem.gs | 133-136 |
| R11 | salesUploadFromIntegratedOrders.gs | 670-674 |
| P1 | pushToEcount.gs | 91-203 |
| P2 | sendItem.gs | 77-128 |
| P3 | fetchItem.gs | 95-126 |
| P4 | ecount.gs login/zone | 297-335 |
| P5 | salesUploadFromIntegratedOrders.gs | 755-760 |
| P6 | ecount.gs ecountStep4 | 280-284 |

다음 작업 재개 시: 이 문서의 "3. 권장 작업 순서"에서 옵션을 골라 진행. R1의 (a)/(b) 정책 결정 필수.